Segundo examen parcial – Administración de Proyectos

Proyecto: Escalones

CARRERA: ANALISTA DE SISTEMAS – Escuela Da Vinci

MATERIA: Administración de Proyectos

PROFESOR: Sergio Daniel Medina

ALUMNOS: Pablo Novillo

FECHA: 30/06/2026

1.  Descripción del proyecto

ESCALONES es una plataforma web diseñada para centralizar los servicios de un espacio de estudio y coworking que integra una imprenta, una librería y una cafetería. A través del sistema, los usuarios podrán solicitar impresiones, comprar artículos de librería, realizar reservas de mesas y espacios recreativos, así como gestionar sus pedidos desde una única plataforma.

El proyecto busca optimizar la experiencia de los clientes y mejorar la organización interna del negocio, reduciendo tiempos de espera y facilitando la administración de los distintos servicios ofrecidos.

2.  Objetivo SMART

Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web para ESCALONES que permita gestionar pedidos de impresiones, compras de librería y reservas de espacios de estudio en un plazo de seis meses, ofreciendo una experiencia de usuario simple y eficiente que optimice la gestión del negocio.

- S (Específico): desarrollar una plataforma web para la gestión integral de los servicios de ESCALONES.

- M (Medible): implementar las funcionalidades principales (registro de usuarios, pedidos de impresión, reservas y tienda online).

- A (Alcanzable): el desarrollo será realizado por el equipo utilizando tecnologías y herramientas conocidas.

- R (Relevante): permitirá mejorar la organización del negocio y la experiencia de los clientes.

- T (Temporal): completar el desarrollo inicial en un plazo de seis meses.

Alcance del proyecto

La primera versión de ESCALONES incluirá las funcionalidades necesarias para que un usuario pueda registrarse, iniciar sesión, utilizar un carrito de compras, realizar pagos mediante Mercado Pago, consultar el estado de sus pedidos y gestionar reservas. También contará con un panel de administración para la gestión del stock, roles y permisos. Funcionalidades como la aplicación móvil y el programa de fidelización quedarán previstas para futuras versiones.

3.  Análisis de interesados (Stakeholders)

Los stakeholders son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por el desarrollo del proyecto o influir en su ejecución. Identificarlos permite comprender sus necesidades, expectativas y el nivel de participación que tendrán durante el proyecto, facilitando la toma de decisiones y la comunicación entre las partes involucradas.

Para el proyecto ESCALONES se identificaron los siguientes stakeholders principales:

| Stakeholder | Interés | Influencia | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundadores de ESCALONES | Alto | Alto | Son los responsables del proyecto y quienes toman las decisiones estratégicas, definen prioridades y validan las funcionalidades del sistema. |
| Clientes (estudiantes y público en general) | Alto | Medio | Son los usuarios finales de la plataforma. Su experiencia determinará el éxito del sistema y brindarán retroalimentación para futuras mejoras.. |
| Empleados del local | Alto | Medio | Utilizarán el sistema para gestionar pedidos, reservas y ventas. Es fundamental que la plataforma facilite su trabajo diario.. |

Análisis de los stakeholders

Fundadores de ESCALONES
Son quienes impulsan el desarrollo del proyecto y tienen la mayor capacidad de decisión. Su principal interés es contar con una plataforma que centralice los servicios del negocio, optimice los procesos internos y mejore la experiencia de los clientes.

Clientes

Representan el público objetivo del sistema. Esperan una plataforma intuitiva, rápida y confiable que les permita realizar compras, solicitar impresiones y efectuar reservas sin inconvenientes. Su nivel de satisfacción será un indicador importante del éxito del proyecto.

Empleados

Serán los encargados de utilizar diariamente el sistema para administrar pedidos, reservas y productos. Por este motivo, es importante que la plataforma sea sencilla de utilizar y contribuya a agilizar las tareas operativas.

Debido a que cada stakeholder posee distintos intereses y niveles de influencia sobre el proyecto, será fundamental mantener una comunicación adecuada con cada uno de ellos durante todo el ciclo de desarrollo, favoreciendo la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

4. Metodología de trabajo

Metodología elegida

Para el desarrollo del proyecto ESCALONES se seleccionó Scrum como metodología principal de trabajo, complementándola con el uso de un tablero Kanban para el seguimiento de las tareas.

Se eligió Scrum porque permite desarrollar el proyecto de forma incremental e iterativa, entregando funcionalidades en períodos cortos de tiempo (sprints). Esto facilita validar los avances, detectar problemas de manera temprana y realizar ajustes según las necesidades del proyecto, sin afectar el desarrollo completo del sistema.

Por otra parte, el uso de un tablero Kanban permitirá visualizar el estado de cada tarea, facilitando la organización del equipo y el seguimiento del progreso del proyecto.

Características de Scrum
Las principales características de la metodología Scrum aplicadas al proyecto son:

- Desarrollo del proyecto mediante Sprints, permitiendo dividir el trabajo en etapas pequeñas y controlables.

- Organización de las tareas mediante un Product Backlog, donde se registrarán todos los requerimientos del sistema.

- Priorización de funcionalidades según el valor que aportan al proyecto.

- Revisión periódica de los avances para detectar posibles mejoras o cambios necesarios.

- Adaptación continua frente a nuevos requerimientos o modificaciones solicitadas durante el desarrollo.

Justificación
La elección de Scrum resulta adecuada porque ESCALONES es un proyecto que integra distintas funcionalidades (impresiones, librería, reservas y cafetería), las cuales pueden desarrollarse de manera independiente y progresiva.

Además, esta metodología facilita el trabajo colaborativo, permite gestionar cambios durante el desarrollo y reduce el riesgo de implementar funcionalidades que no aporten valor al producto final.

Como complemento, el tablero Kanban brindará una visión clara del estado de cada tarea, permitiendo identificar rápidamente aquellas pendientes, en desarrollo o finalizadas.

5. Análisis de requerimientos

Introducción
Para el desarrollo del proyecto se realizó un análisis inicial de los requerimientos con el objetivo de identificar las funcionalidades principales que deberá ofrecer la plataforma. Estos requerimientos se expresan mediante Historias de Usuario (HU), una técnica utilizada en metodologías ágiles que permite describir las necesidades de los usuarios de forma clara y sencilla, enfocándose en el valor que aporta cada funcionalidad.

Requerimientos funcionales identificados
Se identificaron los siguientes módulos principales para la primera versión del sistema:

- Gestión de usuarios.

- Gestión de impresiones.

- Gestión de reservas.

- Tienda de librería.

- Panel de administración.

Historias de Usuario

HU-01

Como usuario quiero registrarme en la plataforma para acceder a los servicios de ESCALONES.

HU-02

Como usuario quiero iniciar sesión para gestionar mis pedidos y reservas.

HU-03

Como usuario quiero agregar productos al carrito para realizar compras de forma organizada.

HU-04

Como usuario quiero pagar mediante Mercado Pago para realizar mis compras de manera segura.

HU-05

Como usuario quiero consultar el estado de mis pedidos para conocer el avance de cada solicitud.

HU-06

Como usuario quiero gestionar mis reservas y turnos para organizar mi visita al establecimiento.

HU-07

Como administrador quiero acceder a un panel de administración para controlar el funcionamiento general del sistema.

HU-08

Como administrador quiero enviar notificaciones automáticas para mantener informados a los usuarios.

HU-09

Como administrador quiero gestionar el stock para mantener actualizado el inventario.

HU-10

Como administrador quiero administrar los roles y permisos para controlar el acceso al sistema.

HU-11

Como usuario quiero acceder a una aplicación móvil para utilizar los servicios desde cualquier lugar.

HU-12

Como usuario quiero participar de un programa de fidelización para obtener beneficios por el uso de la plataforma.

Milestones

| Milestone 1 – Gestión de usuarios y compras |  |
| --- | --- |

Objetivo

Implementar las funcionalidades necesarias para que los usuarios puedan acceder a la plataforma y realizar compras.

Historias de Usuario

HU-01 Registro de usuarios

HU-02 Inicio de sesión

HU-03 Carrito de compras

HU-04 Integración con Mercado Pago

| Milestone 2 – Gestión operativa |  |
| --- | --- |

Objetivo

Implementar las funcionalidades relacionadas con la administración de pedidos y reservas.

Historias de Usuario

HU-05 Seguimiento de pedidos

HU-06 Gestión de reservas y turnos

HU-07 Panel de administración

HU-09 Gestión de stock

Milestone 3 – Funcionalidades complementarias

Objetivo

Incorporar herramientas que mejoren la administración del sistema y la experiencia de los usuarios.

Historias de Usuario

HU-08 Notificaciones automáticas

HU-10 Gestión de roles y permisos

HU-11 Aplicación móvil

HU-12 Programa de fidelización y recompensas

Organización de los milestones

Los milestones fueron definidos teniendo en cuenta el orden lógico de desarrollo del sistema. En una primera etapa se implementarán las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios, ya que constituyen la base para el acceso a la plataforma. Posteriormente se desarrollarán los módulos de impresiones y tienda, y finalmente las funcionalidades vinculadas a las reservas y a la administración del sistema.

6.  Product Backlog

El Product Backlog representa el conjunto de funcionalidades que deberá desarrollar el proyecto. Cada historia de usuario fue priorizada según el valor que aporta al sistema y su importancia para el desarrollo de las siguientes funcionalidades.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuarios | Alta | M1 |
| HU-02 | Inicio de sesión | Alta | M1. |
| HU-03 | Carrito de compras | Alta | M1. |
| HU-04 | Integración con Mercado Pago. | Alta | M1 |
| HU-05 | Seguimiento de pedidos. | Alta | M2 |
| HU-06 | Gestión de reservas y turnos. | Alta | M2 |
| HU-07 | Panel de administración | Alta | M2 |
| HU-09 | Gestión de stock. | Media | M2 |
| HU-08 | Notificaciones automáticas | Media | M3 |
| HU-10 | Gestión de roles y permisos. | Alta | M3 |
| HU-11 | Aplicación móvil | Baja | M3 |
| HU-12 | Programa de fidelización. | Baja | M3 |

7. Tablero de seguimiento

Para la organización y seguimiento del proyecto se reutilizó un tablero de Trello desarrollado para la planificación del proyecto ESCALONES, permitiendo mantener la continuidad del trabajo y el seguimiento de las tareas durante el desarrollo.

El tablero se encuentra organizado mediante columnas que representan las distintas etapas del flujo de trabajo (Backlog, Sprint Backlog, Doing, Testing y Done), permitiendo realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto.

Enlace al tablero: https://trello.com/invite/b/681009385cc2e694f9a0cc05/ATTI7e50512c7fbcf11c6de72c6d56b12c802B681B9C/escalones

8. Estimación de historias de usuario

Con el fin de organizar el desarrollo del proyecto, se realizó una estimación del esfuerzo requerido para cada historia de usuario. Para ello se utilizaron Story Points (SP), una técnica habitual en metodologías ágiles que permite estimar la complejidad relativa de cada funcionalidad.

| ID | Historia de Usuario | Story Points |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuarios | 3 |
| HU-02 | Inicio de sesión | 2. |
| HU-03 | Carrito de compras | 5. |
| HU-04 | Integración con Mercado Pago. | 8 |
| HU-05 | Seguimiento de pedidos. | 3 |
| HU-06 | Gestión de reservas y turnos. | 5 |
| HU-07 | Panel de administración | 8 |
| HU-09 | Gestión de stock. | 3 |
| HU-08 | Notificaciones automáticas | 5 |
| HU-10 | Gestión de roles y permisos. | 5 |
| HU-11 | Aplicación móvil | 13 |
| HU-12 | Programa de fidelización. | 8 |

9. Asignación de tareas

| ID | Responsable |
| --- | --- |
| HU-01 | Pablo |
| HU-02 | Pablo. |
| HU-03 | Sabrina. |
| HU-04 | Sabrina |
| HU-05 | Pablo |
| HU-06 | Sabrina |
| HU-07 | Pablo |
| HU-08 | Sabrina |
| HU-09 | Pablo |
| HU-10 | Sabrina |
| HU-11 | Pablo |
| HU-12 | Sabrina |

10. Ajuste en la metodología

Durante el desarrollo del proyecto surgió la necesidad de incorporar un sistema de notificaciones automáticas para mejorar la comunicación con los usuarios. Debido a este cambio, el equipo decidió reorganizar el Product Backlog y postergar el desarrollo de la aplicación móvil para una versión posterior. Esta decisión permitió mantener el alcance del proyecto sin afectar los tiempos establecidos.

11. Versionado del proyecto

| Versión | Cambios realizados |
| --- | --- |
| 1.0 | Documento inicial |
| 1.1 | Incorporación de stakeholders. |
| 1.2 | Agregado de metodología Scrum. |
| 1.3 | Historias de usuario |
| 1.4 | Milestones |
| 1.5 | Estimaciones |

12. Conclusión

El desarrollo del proyecto ESCALONES permitió aplicar herramientas y metodologías propias de la administración de proyectos, planificando el trabajo mediante objetivos SMART, historias de usuario, Scrum y tableros de seguimiento. La utilización de estas prácticas favorece una mejor organización del equipo, una adecuada planificación del desarrollo y una gestión eficiente de los cambios durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Versión revisada para la entrega final.